**Весенний паводок**

Для безаварийного прохождения весеннего паводка разработан Комплексный план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Краснозерского района Новосибирской области в период прохождения весеннего половодья в 2016 году. Принято постановления «Об организации пропуска паводковых вод на территории Краснозерского района в 2016году».

11февраля 2016 года проведено заседание КЧС «О провидении противопаводковых мероприятий». проведена распиловка льда на реке Карасук на затороопасных участках

При необходимости будет подготовлена заявка в ГУ МЧС по НСО о проведении взрывных работ.

Обмен информацией по развитию паводковой ситуации проводится с Кочковским и Карасукским районами в режиме телефонной связи.

Создан финансовый резерв в сумме 2 мил.руб. В зону возможного подтопления частично попадают пять населённых пунктов: с. Петропавловка, с. Локтенок, с. Нижнечеремошное, с. Новый Баганенок и р.п. Краснозерское, это: 54 дома, в них проживает 228 человек, в том числе, 69 детей. А так же попадают в зону возможного подтопления домашний скот в количестве 280 голов, из них КРС-128 голов. Имеется 12 плавательных средств для эвакуации населения с затопленных участков. Утверждён состав противопаводковой комиссии. Ведётся профилактическая работа с населением о страховании жилых домов находящихся в местах возможного подтопления, и распространяются памятки под роспись о действии в случаи подтопления.

По результатам снегомерной съемки проведенной 31.01.2016. на постоянном снегомерном маршруте (Метеорологической станции Краснозерск)

 снежная высота покрова 2016 2015

 27см 32см

Средняя плотность снежного покрова 0.17 г/см куб 0.21 г/см куб

Запас воды в снеге 45.9 мм 67.2мм

Исходя из анализа имеющихся гидрометеорологических и среднестатистических данных мы предполагаем, что в 2016г на данный момент если ничего не изменится паводок пройдет без особых сложностей.

При угрозе возникновения ЧС Оповещение населения обеспечивается:

-Включением электро-сирен ( 2 шт.) (р.п.Краснозерское);

-по средствам сотовой и проводной телефонной связи:

-через стационарные громкоговорители

-СГУ оперативных автомобилей;

-посыльных, проведением подворных обходов;

-средства массовой информации (газета Краснозерская новь)

При вскрытии реки будет организована круглосуточная работа временных постов наблюдения за развитием паводковой обстановки.